# IEPIRKUMA Nr. LLU 2014/1-B/objekti

LLU Meža fakultātes 2. un 3.stāva tualešu remonts

NOLIKUMS

- Iepirkuma identifikācijas numurs: LLU 2014/1-B/objekti

- PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte (turpmāk tekstā - LLU)

2.1. Pasūtītāja rekvizīti:

Lielā ielā 2, Jelgava, LV – 3001

Reģ. Nr. 90000041898

Valsts kase – kods TRELLV22

  - Iepirkumu organizē un veic LLU iepirkumu komisija izveidota ar 2014.gada 23.maija LLU direktora rīkojumu Nr. 5.1-8/05 „Par iepirkumu komisijas izveidošanu”. Iepirkuma komisija sastāv no komisijas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, četriem komisijas locekļiem un komisijas sekretāres.

  - Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu.

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma nolikumam (turpmāk – nolikums) LLU mājas lapā internetā www.llu.lv, sadaļā„Par LLU” → Iepirkumi→ Universitātes būvdarbu iepirkumi, sākot no iepirkuma ar ID Nr.LLU 2014/1-B/objekti izsludināšanas brīža.

  - Pasūtītāja kontaktpersona:

Par nolikumus Zigurds Hofmanis, tālrunis 20224229, e-pasts zigurds.hofmanis@llu.lv.

Par darba uzdevumu Linards Sisenis, tālrunis 22012770,e-pasts linards.sisenis@llu.lv.

2.6.Iepirkuma komisijas, piegādātāju un pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma normām.

  - Visi jautājumi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, tiek risināti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 16.jūnija plkst. 9.00 LLU Saimnieciskā dienesta 12.kab. Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV – 3001 iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

3.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc 3.1.punktā minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

3.3. Iepirkumam iesniegto piedāvājumu atvēršanu, noformējuma atbilstības pārbaudi, pretendentu atlases dokumentu un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANA

4.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.

4.2. Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

- Pasūtītāja nosaukums un adrese;

- Pretendenta nosaukums un adrese;

- Atzīme:

„Piedāvājums iepirkumam

„LLU Meža fakultātes 2. un 3. stāva tualešu remonts”,

id.Nr. LLU2014/1-B/objekti

Neatvērt līdz 2014.gada 16.jūnija plkst. 9.00”

4.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.4. Visi piedāvājumā iekļautie dokumenti ir cauršūti kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu vai Pretendenta zīmoga nospiedumu apliecina Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarotā persona.

4.5. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta vai tā pilnvarotas personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.7. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo uz A4 formāta lapām, datorsalikumā, skaidri salasāms un bez labojumiem.

4.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

4.9. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot iepirkuma nolikuma 3.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un tiek glabāti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām.

4.10. Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

## 5. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

5.1. Iepirkuma priekšmets - LLU Meža fakultātes 2. un 3. stāva tualešu remonts

- CPV kods: 45000000-7

5.2. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.3. Piedāvājumu jāiesniedz par visu norādīto darba uzdevumā minēto apjomu.

5.4. Paredzēts slēgt līgumu ar vienu pretendentu.

5.5. Darba uzdevums ir norādīts nolikuma pielikumā Nr.1.

5.6.Līguma izpildes vieta: Akadēmijas iela 19, Jelgava.

5.7.Darba izpildes laiks saskaņā ar uzvarējušā pretendenta piedāvājumu. Izpildes termiņš nevar būt ilgāks kā 6 (seši) kalendārām nedēļām no līguma noslēgšanas dienas..

5.8. Objekta apskate notiks 2014.gada 6. jūnijā plkst. 10.00.Pēc minētā laika Izpildītājam, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju apskates laiku, ir tiesības veikt objekta apskati citā laikā, bet Pasūtītājs šajā laikā nevar garantēt, ka objekta apskatē no Pasūtītāja puses varēs piedalīties kompetenti speciālisti. Aizpildīta Objekta apsekošanas lapa pievienojama Pretendenta iesniedzamajiem iepirkumu dokumentiem .

- PRETENDENTA IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI, KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

- pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

- ja Pasūtītājs konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā minētos apstākļus (ievērojot 8.2panta 7.daļā un 8.daļā noteiktos termiņus).

- pretendents nav reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  - Pretendenta piedāvājumā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem:

| Nr.p.k. | Prasība | Iesniedzamie dokumenti | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Prasības profesionālās darbības veikšanai |  |  |
| 6.2.1.1 | Pretendents ir reģistrēts • LR komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti • LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti | 1.Attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija (Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs iegūs informāciju valsts informācijas sistēmās) 2.Būvkomersanta reģistrācijas apliecības vai cita līdzvērtīga dokumenta, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, apliecināta kopija. | Iesniedz par pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām |
| 6.2.2. | Pretendentam, ja ar to tiek slēgts iepirkuma līgums, jāapdrošina civiltiesiskā atbildība | Apliecinājums, ka tiks apdrošināta civiltiesiskā atbildība, ja tiks slēgts iepirkuma līgums, vai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija |  |
| 6.3.1. | Prasības saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim |  |  |
| 6.3.1.1 | Pretendenta pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu vidējais gada finanšu apgrozījums bez PVN būvniecībā ir divas reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumu, kas dibināti vēlāk, vidējais gada finanšu apgrozījums noslēgtajos finanšu gados ir divas reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu. | Paraksta tiesīgas vai pilnvarotas personas parakstīta izziņa par finanšu apgrozījumu pēdējos 3(trīs) noslēgtajos finanšu gados. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk, izziņa par finanšu apgrozījumu tā darbības gados. | Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot vienošanos par personālsabiedrības izveidošanu līguma slēgšanā ar Pasūtītāju. |
| 6.4.1 | Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām |  |  |
| 6.4.1.1 | Pretendents iepriekšējo piecu gadu (skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) laikā ir veicis vismaz 1 (viena) līdzvērtīga objekta būvdarbus. Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts objekts - sabiedrisko telpu remonts | 1.Pieredzes apraksts saskaņā ar pielikumu Nr.3. 2.Pozitīva atsauksme par aprakstā minētajiem būvdarbiem. |  |
| 6.4.1.2. | Pretendentam jānodrošina kvalificēts personāls: | Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.4. |  |
| 6.4.1.3 | • atbildīgais būvdarbu vadītājs/a Atbildīgajam būvdarbu vadītājam/ai jābūt pieredzei vismaz viena līdzīga rakstura objekta būvdarbu vadīšanā (restaurācija, renovācija vai rekonstrukcija), kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo piecu gadu laikā. | Būvdarbu vadītāja CV saskaņā ar pielikumu Nr.5. Sertifikāta apliecināta kopija | Būvdarbu vadītajiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārpus Latvijas, jāiesniedz Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai sertifikātu, vai arī citu dokumentu , kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas noteiktajām prasībām, kopiju. |

### 6.5.1.Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts uz Pretendenta veidlapas, atbilstoši Nolikumam pievienotajam paraugam (Pielikums Nr.2) un ko parakstījusi Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

6.5.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību, kas noslēgta starp personu apvienību dalībniekiem konkrētā līguma izpildei.

6.5.3. Ja Pretendents pieaicina apakšuzņēmēju, tad Pretendents iesniedz dokumentālu apliecinājumu par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē, kā arī norāda apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu.

## Pretendents sagatavo un iesniedz darbu izpildes grafiku nedēļās tabulas veidā norādot, katra būvdarbu veida izpildes laiku.

    - Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka ar Pretendentu tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad iesniedz tā kopiju.

    - Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu un tāmi saskaņā ar darba uzdevumu.

    - Piedāvājuma cenu pretendents nosaka euro, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un to ieraksta finanšu piedāvājuma veidlapā .

    - Piedāvājuma cena ietver visus nodokļus, nodevas, maksājumus un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot PVN.

    - Līgumcena tiek fiksēta uz visu darbu izpildes laiku un netiek pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.

7. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

7.1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst iepirkuma nolikuma prasībām.

7.2. Piedāvājumu izvērtēšanu iepirkumu komisija veic 3 (trīs) posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā.

7.4.1.posms – Piedāvājuma noformējuma un iesniedzamo dokumentu pārbaude.Komisija novērtē, vai piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. un 4.8.punktu prasībām un ir iekļauti nolikuma 6.2.punktā norādītie pretendentu atlases dokumenti. Ja piedāvājums neatbilst kādai no noformējuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Ja piedāvājumā nav iekļauti visi 6.2.punktā norādītie dokumenti, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.5.2.posms – Tehniskā piedāvājumaatbilstības pārbaude.Komisija novērtē, vai pretendenta  piedāvājums ir iesniegts par visu darba apjomu un nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu vai neatbilst kādai no izvirzītajām prasībām, komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un tā piedāvājumu tālāk neizskata.

7.5.1. Komisija pārbauda Darbu izpildes grafiku, vai ir informācija par katra darbu veida izpildes laiku un termiņu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam. Pārbauda vai darbu izpildē ievērtēts darbu izpildes secīgums un atbilstība pasūtītāja prasībām.

7.5.2. Komisija pārbauda vai ir iesniegts apliecinājums vai līguma kopija par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā

7.6.3.posms – Finanšu piedāvājuma vērtēšana. Iepirkuma komisija nosaka piedāvājumu ar viszemāko cenu. Pretendentu, kura piedāvājums, salīdzinot un izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, noteikts kā piedāvājums ar viszemāko cenu, atzīs par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

8. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

8.1.Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pārbauda, PIL 8.2panta piektajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu esamību:

8.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
8.2. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā 8.1.punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkumu komisija:

8.2.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

- par 8.1.1. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

- par 8.1.2.punkta minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

8.2.2. Pasūtītājs 8.2.1.punktā minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, nepieprasot pretendenta piekrišanu.

Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

1) neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.
8.2.3. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas

termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.1.punktā noteiktie gadījumi. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

8.3. Iepirkumu komisija par uzvarētāju iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2panta piekto daļu.

## 9. PRETENDENTU INFORMĒŠANA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU, IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

9.1.Iepirkumu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumaslēgšanu, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkumu komisijas pieņemtajam lēmumam.

## 9.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, un saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas noteikumiem un Publisko iepirkumu likumu.

10. PIELIKUMI

Šim Nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums      Finanšu piedāvājuma .

2.pielikums      Pieteikums.

3. pielikums     Pretendenta pieredzes apraksts.

4. pielikums     Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām.

5. pielikums Speciālista CV.

6. pielikums  Darba uzdevums.

7. pielikums  Objekta apsekošanas lapa.

Pielikums Nr.1

### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

LLU Meža fakultātes 2. un 3.stāva tualešu remonts

Identifikācijas Nr. LLU 2014/1-B/objekti

| Pretendents |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, e- pasts) |  |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam veikt būvdarbus par kopējo summu

_________  (vārdiem)EUR bez PVN .

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgo būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Darbu izpildes termiņš ir___________(vārdiem) nedēļas.

Būvdarbu garantijas laiks____________no pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas brīža.(atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi164. pantam) (26.052014. grozījumi)

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Amats)                                              (paraksts)                                    (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

Pielikums Nr.2

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs vai personas kods>

<adrese>

<kontaktpersona>

<tālrunis>

<fakss>

<e-pasts>

Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot savu piedāvājumu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Reģistrācijas Nr. 90000041898, adrese: Lielā iela 2, Jelgavā, LV-3001, organizētajā Iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.2pantu. LLU Meža fakultātes 2. un 3.stāva tualešu remonts Identifikācijas Nr. LLU 2014/1-B/objekti, ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un piekrītam Pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

- nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

Iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma un apņemos slēgt iepirkuma līgumu.

(Amats)                                              (paraksts)                                    (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

<vieta><datums>

Pielikums Nr.3.

LLU Meža fakultātes 2. un 3.stāva tualetes remonts

Identifikācijas Nr. LLU 2014/1-B/objekti

______________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. )

pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 6.3.1.1. kvalifikācijas prasībām

| Nr.p.k. | Projekta nosaukums un projekta saņēmējs |  | Veikto būvdarbu veidi |  |  | Realizēto būvdarbu apjoms | Pasūtītājs, kontaktpersona, kontakttālrunis | Darbu uzsākšanas un pabeigšanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Nosaukums |  |
|  |  |  |  |  |  | XXXXm2 | Amats, vārds uzvārds | līgums-00.00.0000 nodošanas –pieņemšanas akts- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tālruņa Nr. | 00.00.0000 |

Norādīt tikai iepirkuma dokumentācijas prasībām visatbilstošāko objektu .

(Amats)                                              (paraksts)                                    (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

<vieta><datums>

Pielikums Nr .3

LLU Meža fakultātes 2. un 3.stāva tualešu remonts

Identifikācijas Nr. LLU 2014/1-B/objekti

Pretendenta piedāvātā kvalificētā personāla saraksts, kas apliecina kvalifikācijas atbilstību nolikuma prasībām

| Projektā paredzētais amats | Piedāvātā speciālista vārds, uzvārds | Saistība ar pretendentu | Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr. un izdevējs |
| --- | --- | --- | --- |

(Amats)                                              (paraksts)                                    (paraksta atšifrējums)

(zīmogs)

<vieta><datums>

Pielikums Nr.4

Veidne Nr.4

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums: ___________________________________

Identifikācijas numurs: _______________________________

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā  līguma izpildē:_________________________________________

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas gads:

4. Izglītība:

| Mācību Iestāde |  |
| --- | --- |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |

- Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas )

| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |
| --- | --- | --- | --- |

6. Patreizējais amats un darba vieta:

7. Specializācija (Profesionālā kompetence):

8. Darba pieredze:

| Komersanta firma (nosaukums): |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Darba vieta | Amats/pozīcija | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

(pretendents aizpilda pēc saviem ieskatiem)

10. Iepriekšējo piecu gadu laikā veiktie darbi, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā

pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminēto darbu izpildē:

| Gads | Projekts/Pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (LVL bez PVN) | Būves veids, īss apraksts CC (Creative Commons) | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11.  Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo  manu pieredzi un

kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

kā  _________________________ <norādīt pozīciju>uz pilnu slodzi  strādāt pie līguma

„______________________________________________________________________________”

izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts<Pretendenta nosaukums>piedāvājumā, gadījumā, ja

šim Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt

iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Pielikums Nr.6

LLU Meža fakultātes 2. un 3.stāva tualešu remonts

Identifikācijas Nr. LLU 2014/1-B/objekti

Identifikācijas Nr.______________________________________

Darba uzdevums

| Lokālā tāme Nr.: 1-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Otrā stāva tualetes remonts |  |  |  |  |
| Nr.p.k. |  | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  |  | I Demontāžas darbi |  |  |
| 1 |  | Logu demontāža ieskaitot palodzes | gab | 2,00 |
| 2 |  | Durvju demontāža | gab | 6,00 |
| 3 |  | Gaismekļu demontāža | gab | 4,00 |
| 4 |  | Radiatoru demontāža un skalošana | gab | 3,00 |
| 5 |  | Elektroinstalācijas demontāža | kompl | 1,00 |
| 6 |  | Roku žāvētāja demontāža | gab | 1,00 |
| 7 |  | Ziepju dozatora demontāža | gab | 2,00 |
| 8 |  | Izlietnes ar sifonu un jaucējkrānu demontāža | gab | 2,00 |
| 9 |  | Spoguļa noņemšana | gab | 1,00 |
| 10 |  | Ventilācijas restes demontāža | gab | 1,00 |
| 11 |  | Kanalizācijas stāvvada apšuvuma demontāža | gab | 1,00 |
| 12 |  | Kanalizācijas stāvvada demontāža | gab | 1,00 |
| 13 |  | WC podu demontāža | gab | 4,00 |
| 14 |  | Flīžu nokalšana no sienām (h=1.6 m) | m2 | 42,00 |
| 15 |  | Ķieģeļu mūra demontāža | m3 | 0,75 |
| 16 |  | Grīdas flīžu nokalšana | m2 | 21,10 |
| 17 |  | Grīdas betona pamatnes izlaušana | m2 | 21,10 |
| 18 |  | Krīta krāsas noņemšana no sienām un griestiem | m2 | 66,10 |
| 19 |  | Būvgružu savākšana un utilizācija | kompl | 1,00 |
|  |  | II Logi un durvis |  |  |
| 20 |  | Loga un palodžu montāža ieskaitot ailsānu apdari un palodzes(Stikla pakešu logs priedes koka rāmī, verams - atgāžams 2.41x1.35 m, detalizācija precizējama pirms iebūves) | gab | 1,00 |
| 21 |  | Loga un palodžu montāža ieskaitot ailsānu apdari un palodzes(Stikla pakešu logs priedes koka rāmī, verams - atgāžams 2.41x0.84 m, detalizācija precizējama pirms iebūves) | gab | 1,00 |
| 22 |  | Durvju montāža (slēdzamas priedes masīvkoka pildiņu durvis ar furnitūru un kleidām 0.9x2.1 m) | gab | 1,00 |
| 23 |  | Durvju montāža (slēdzamas priedes masīvkoka pildiņu durvis ar furnitūru, kleidām un aizvērēju 0.9x2.1 m) | gab | 1,00 |
| 24 |  | WC kabīņu durvis (Krāsots MDF vai laminēta skaidu plāksne alumīnija profilu rēmī, ieskaitot furnitūru) | gab | 4,00 |
|  |  | Montāžas materiāli | kompl | 8,00 |
|  |  | III Griesti |  |  |
| 25 |  | Griestu gruntēšana | m2 | 21,10 |
|  |  | TIFGRUNT | l | 3,17 |
| 26 |  | Stiklašķiedras sieta iestrāde griestiem | m2 | 21,10 |
|  |  | Stiklašķiedras siets | m2 | 23,21 |
|  |  | Rupjā špakteļmasa | kg | 94,95 |
| 27 |  | Griestu nobeiguma špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 21,10 |
|  |  | Smalkā špakteļmasa | kg | 37,98 |
| 28 |  | Griestu gruntēšana un krāsošana | m2 | 21,10 |
|  |  | Gruntskrāsa | l | 2,11 |
|  |  | Akrila krāsa iekšdarbiem | l | 4,22 |
|  |  | IV Sienas |  |  |
| 29 |  | WC bloku starpsienu mūris h=1.8 m no vieglbetona blokiem | m3 | 1,12 |
|  |  | AEROC element 100 | m3 | 1,12 |
|  |  | Līmjava 25 kg | gab | 2,00 |
| 30 |  | Sienu gruntēšana | m2 | 41,38 |
|  |  | TIFGRUNT | l | 6,21 |
| 31 |  | Stiklašķiedras sieta iestrāde sienām virs 1.8 m | m2 | 41,38 |
|  |  | Stiklašķiedras siets | m2 | 45,52 |
|  |  | Rupjā špakteļmasa | kg | 186,21 |
| 32 |  | Sienu nobeiguma špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 41,38 |
|  |  | Smalkā špakteļmasa | kg | 74,48 |
| 33 |  | Sienu gruntēšana un krāsošana | m2 | 41,38 |
|  |  | Gruntskrāsa | l | 4,14 |
|  |  | Akrila krāsa iekšdarbiem | l | 8,28 |
| 34 |  | Sienu flīzēšana ar šuvju aizdari h=1.8 m | m2 | 65,70 |
|  |  | Keramiskās sienas flīzes | m2 | 72,27 |
|  |  | Flīžu līme | kg | 144,54 |
|  |  | Šuvotājs | kg | 36,14 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
| 35 |  | Kanalizācijas cauruļvadu un stāvvada apšūšana ar ģipškartonu pa metāla profilu karkasu | m | 9,00 |
|  |  | V Grīda |  |  |
| 36 |  | Grīdas izlīdzināšana | m2 | 21,10 |
| 37 |  | Grīdas hidroizolācija | m2 | 21,10 |
| 38 |  | Grīdas flīzēšana ar šuvju aizdari | m2 | 21,10 |
|  |  | Keramiskās grīdas flīzes | m2 | 23,21 |
|  |  | Flīžu līme | kg | 81,24 |
|  |  | Šuvotājs | kg | 16,25 |
|  |  | Palīgmateriāli | kompl | 1,00 |
|  |  | VI Dažādi darbi |  |  |
| 39 |  | Apkures cauruļu tīrīšana un krāsošana | kompl | 1,00 |
| 40 |  | Esošo radiatoru atpakaļmontāža, krāsošana | gab | 3,00 |
|  |  | Montāžas materiāli | kompl | 3,00 |
| 41 |  | Kanalizācijas stāvvada montāža | m | 3,60 |
| 42 |  | Kanalizācijas cauruļu montāža | m | 9,50 |
|  |  | Kanalizācijas caurule dn 100 | m | 4,50 |
|  |  | Kanalizācijas caurule dn 50 | m | 5,00 |
|  |  | PP atzars 45º 100/100 | gab | 5,00 |
|  |  | PP līkums 100 mm x 45º | gab | 5,00 |
|  |  | PP revīzija 100 mm | gab | 1,00 |
|  |  | PP pāreja dn 100 uz dn 50 | gab | 1,00 |
|  |  | PP atzars 45º 50/50 | gab | 1,00 |
|  |  | PP līkums 50 mm x 45º | gab | 3,00 |
|  |  | PP līkums 50 mm x 90º | gab | 2,00 |
| 43 |  | WC montāža | gab | 4,00 |
|  |  | CERSANIT WC pods vai analogs | gab | 4,00 |
|  |  | Montāžas materiāli | kompl | 4,00 |
| 33 |  | Aukstā ūdens pieslēgvietas | gab | 6,00 |
| 34 |  | Karstā ūdens pieslēgvietas | gab | 2,00 |
| 35 |  | Keramiskās izlietnes ar sifonu un jaucējkrānu montāža | gab | 2,00 |
|  |  | CERSANIT izlietne vai analogs | gab | 2,00 |
|  |  | Jaucējkrāns | gab | 2,00 |
|  |  | Sifons | gab | 2,00 |
|  |  | Montāžas materiāli | kompl | 2,00 |
| 36 |  | Jauns elektropieslēgums no blakus telpas (Izurbt caurumu nesošajā sienā un iegremdēt kabeli apmetumā) | m | 6,00 |
|  |  | Kabelis NYM-J 3x2,5 | m | 6,00 |
|  |  | Gofrēta caurule EVOEL FL d16mm | m | 6,00 |
| 37 |  | Sadalnes montāža | gab | 1,00 |
|  |  | Plastmasas zemapmetuma sadalne | gab | 1,00 |
|  |  | 1 pola automātslēdzis B10A | gab | 3,00 |
|  |  | 1 pola automātslēdzis B40A | gab | 1,00 |
|  |  | Montāžas materiāli | kompl | 1,00 |
| 38 |  | Elektrokabeļu montāža | m | 50,00 |
|  |  | Kabelis NYM-J 3x1,5 | m | 50,00 |
|  |  | Gofrēta caurule EVOEL FL d16mm | m | 50,00 |
| 39 |  | Nozarkārba z/a | gab | 7,00 |
| 40 |  | Z/a el. slēdžu montāža | gab | 3,00 |
| 41 |  | Z/a el. kontaktu montāža | gab | 2,00 |
| 42 |  | D/g griestu armatūras ar luminiscentām lampam 4x18w montāža | gab | 3,00 |
| 43 |  | Gaismas ķermeņa pie spoguļa montāža | gab | 1,00 |
| 44 |  | Spoguļa montāža | gab | 1,00 |
| 45 |  | Plastmasas ventilācijas restes montāža | gab | 1,00 |
| 46 |  | Tualetes papīra turētājs | gab | 4,00 |
| 47 |  | Ziepju dozators | gab | 2,00 |
| 48 |  | Roku dvieļu padevējs | gab | 2,00 |
| Lokālā tāme Nr.: 1-2 |  |  |  |  |
| Trešā stāva tualetes remonts |  |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums |
|  | I Demontāžas darbi |  |  |  |
| 1 | Logu demontāža ieskaitot palodzes |  | gab | 3,00 |
| 2 | Durvju demontāža |  | gab | 7,00 |
| 3 | Gaismekļu demontāža |  | gab | 5,00 |
| 4 | Radiatoru demontāža un skalošana |  | gab | 4,00 |
| 5 | Elektroinstalācijas demontāža |  | kompl | 1,00 |
| 6 | Roku žāvētāja demontāža |  | gab | 1,00 |
| 7 | Ziepju dozatora demontāža |  | gab | 1,00 |
| 8 | Izlietnes ar sifonu un jaucējkrānu demontāža |  | gab | 2,00 |
| 9 | Spoguļa noņemšana |  | gab | 1,00 |
| 10 | Ventilācijas restes demontāža |  | gab | 1,00 |
| 11 | Kanalizācijas stāvvada apšuvuma demontāža |  | gab | 1,00 |
| 12 | Kanalizācijas stāvvada demontāža |  | gab | 1,00 |
| 13 | WC podu demontāža |  | gab | 4,00 |
| 14 | Flīžu nokalšana no sienām (h=1.6 m) |  | m2 | 42,00 |
| 15 | Ķieģeļu mūra demontāža |  | m3 | 1,15 |
| 16 | Grīdas flīžu nokalšana |  | m2 | 23,10 |
| 17 | Grīdas betona pamatnes izlaušana |  | m2 | 23,10 |
| 18 | Krīta krāsas noņemšana no sienām un griestiem |  | m2 | 71,10 |
| 19 | Panelējuma zem logiem demontāža |  | kompl | 1,00 |
| 20 | Būvgružu savākšana un utilizācija |  | kompl | 1,00 |
|  | II Logi un durvis |  |  |  |
| 21 | Loga un palodžu montāža ieskaitot ailsānu apdari un palodzes(Stikla pakešu logs priedes koka rāmī, verams - atgāžams 2.41x1.35 m, detalizācija precizējama pirms iebūves) |  | gab | 1,00 |
| 22 | Loga un palodžu montāža ieskaitot ailsānu apdari un palodzes(Stikla pakešu logs priedes koka rāmī, verams - atgāžams 2.41x0.84 m, detalizācija precizējama pirms iebūves) |  | gab | 2,00 |
| 23 | Durvju montāža (slēdzamas priedes masīvkoka pildiņu durvis ar furnitūru un kleidām 0.9x2.1 m) |  | gab | 2,00 |
| 24 | Durvju montāža (slēdzamas priedes masīvkoka pildiņu durvis ar furnitūru, kleidām (0.7x2.1 m) |  | gab | 1,00 |
| 25 | WC kabīņu durvis (Krāsots MDF vai laminēta skaidu plāksne alumīnija profilu rēmī, ieskaitot furnitūru) |  | gab | 4,00 |
|  | Montāžas materiāli |  | kompl | 8,00 |
|  | III Griesti |  |  |  |
| 26 | Griestu gruntēšana |  | m2 | 22,70 |
|  | TIFGRUNT |  | l | 3,41 |
| 27 | Stiklašķiedras sieta iestrāde griestiem |  | m2 | 22,70 |
|  | Stiklašķiedras siets |  | m2 | 23,21 |
|  | Rupjā špakteļmasa |  | kg | 102,15 |
| 28 | Griestu nobeiguma špaktelēšana un slīpēšana |  | m2 | 22,70 |
|  | Smalkā špakteļmasa |  | kg | 40,86 |
| 29 | Griestu gruntēšana un krāsošana |  | m2 | 22,70 |
|  | Gruntskrāsa |  | l | 2,11 |
|  | Akrila krāsa iekšdarbiem |  | l | 4,54 |
|  | IV Sienas |  |  |  |
| 30 | Ģipškartona starpsienas izbūve, b=150 mm. 100 karkass ar minerālvates pildījumu no abām pusēm 2x apšūts ar mitrumizturīgu ģipškartonu, šuvju un skrūvju vietu aizdare |  | m2 | 2,70 |
| 31 | WC bloku starpsienu mūris h=1.8 m no vieglbetona blokiem |  | m3 | 1,12 |
|  | AEROC element 100 |  | m3 | 1,12 |
|  | Līmjava 25 kg |  | gab | 2,00 |
| 32 | Sienu gruntēšana |  | m2 | 43,38 |
|  | TIFGRUNT |  | l | 6,51 |
| 33 | Stiklašķiedras sieta iestrāde sienām virs 1.8 m |  | m2 | 43,38 |
|  | Stiklašķiedras siets |  | m2 | 47,72 |
|  | Rupjā špakteļmasa |  | kg | 195,21 |
| 34 | Sienu nobeiguma špaktelēšana un slīpēšana |  | m2 | 43,38 |
|  | Smalkā špakteļmasa |  | kg | 78,08 |
| 35 | Sienu gruntēšana un krāsošana |  | m2 | 43,38 |
|  | Gruntskrāsa |  | l | 4,34 |
|  | Akrila krāsa iekšdarbiem |  | l | 8,68 |
| 36 | Sienu flīzēšana ar šuvju aizdari h=1.8 m |  | m2 | 69,70 |
|  | Keramiskās sienas flīzes |  | m2 | 76,67 |
|  | Flīžu līme |  | kg | 153,34 |
|  | Šuvotājs |  | kg | 38,34 |
|  | Palīgmateriāli |  | kompl | 1,00 |
| 37 | Kanalizācijas cauruļvadu un stāvvada apšūšana ar ģipškartonu pa metāla profilu karkasu |  | m | 9,00 |
|  | V Grīda |  |  |  |
| 38 | Grīdas izlīdzināšana |  | m2 | 22,70 |
| 39 | Grīdas hidroizolācija |  | m2 | 22,70 |
| 40 | Grīdas flīzēšana ar šuvju aizdari |  | m2 | 22,70 |
|  | Keramiskās grīdas flīzes |  | m2 | 24,97 |
|  | Flīžu līme |  | kg | 87,40 |
|  | Šuvotājs |  | kg | 17,48 |
|  | Palīgmateriāli |  | kompl | 1,00 |
|  | VI Dažādi darbi |  |  |  |
| 41 | Apkures cauruļu tīrīšana un krāsošana |  | kompl | 1,00 |
| 42 | Esošo radiatoru atpakaļmontāža, krāsošana |  | gab | 4,00 |
|  | Montāžas materiāli |  | kompl | 4,00 |
| 43 | Kanalizācijas stāvvada montāža |  | m | 3,60 |
| 44 | Kanalizācijas cauruļu montāža |  | m | 9,50 |
|  | Kanalizācijas caurule dn 100 |  | m | 4,50 |
|  | Kanalizācijas caurule dn 50 |  | m | 5,00 |
|  | PP atzars 45º 100/100 |  | gab | 5,00 |
|  | PP līkums 100 mm x 45º |  | gab | 5,00 |
|  | PP revīzija 100 mm |  | gab | 1,00 |
|  | PP pāreja dn 100 uz dn 50 |  | gab | 1,00 |
|  | PP atzars 45º 50/50 |  | gab | 1,00 |
|  | PP līkums 50 mm x 45º |  | gab | 3,00 |
|  | PP līkums 50 mm x 90º |  | gab | 2,00 |
| 45 | WC montāža |  | gab | 4,00 |
|  | CERSANIT WC pods vai analogs |  | gab | 4,00 |
|  | Montāžas materiāli |  | kompl | 4,00 |
| 46 | Aukstā ūdens pieslēgvietas |  | gab | 6,00 |
| 47 | Karstā ūdens pieslēgvietas |  | gab | 2,00 |
| 48 | Keramiskās izlietnes ar sifonu un jaucējkrānu montāža |  | gab | 2,00 |
|  | CERSANIT izlietne vai analogs |  | gab | 2,00 |
|  | Jaucējkrāns |  | gab | 2,00 |
|  | Sifons |  | gab | 2,00 |
|  | Montāžas materiāli |  | kompl | 2,00 |
| 49 | Jauns elektropieslēgums no blakus telpas (Izurbt caurumu nesošajā sienā un iegremdēt kabeli apmetumā) |  | m | 6,00 |
|  | Kabelis NYM-J 3x2,5 |  | m | 6,00 |
|  | Gofrēta caurule EVOEL FL d16mm |  | m | 6,00 |
| 50 | Sadalnes montāža |  | gab | 1,00 |
|  | Plastmasas zemapmetuma sadalne |  | gab | 1,00 |
|  | 1 pola automātslēdzis B10A |  | gab | 3,00 |
|  | 1 pola automātslēdzis B40A |  | gab | 1,00 |
|  | Montāžas materiāli |  | kompl | 1,00 |
| 51 | Elektrokabeļu montāža |  | m | 50,00 |
|  | Kabelis NYM-J 3x1,5 |  | m | 50,00 |
|  | Gofrēta caurule EVOEL FL d16mm |  | m | 50,00 |
| 52 | Nozarkārba z/a |  | gab | 7,00 |
| 53 | Z/a el. slēdžu montāža |  | gab | 3,00 |
| 54 | Z/a el. kontaktu montāža |  | gab | 2,00 |
| 55 | D/g griestu armatūras ar luminiscentām lampām 4x18w montāža |  | gab | 3,00 |
| 56 | Gaismas ķermeņa pie spoguļa montāža |  | gab | 1,00 |
| 57 | Spoguļa montāža |  | gab | 1,00 |
| 58 | Plastmasas ventilācijas restes montāža |  | gab | 1,00 |
| 59 | Tualetes papīra turētājs |  | gab | 4,00 |
| 60 | Ziepju dozators |  | gab | 2,00 |
| 61 | Roku dvieļu padevējs |  | gab | 2,00 |
| Amats (paraksts) (paraksta atšifrējums) (zīmogs) <vieta><datums> |  |  |  |  |  |

Pielikums Nr.7

_____________________________________________________

(pretendenta nosaukums)

Objekta apsekošanas lapa

LLU Meža fakultātes 2. un 3.stāva tualešu remonts

Identifikācijas Nr. LLU 2014/1-B/objekti

| Objekta atrašanās vietas nosaukums | Objekts apsekots (datums) | Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, paraksts) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |